**Assessore Daniele Bernardini**

**OBIETTIVI 2016 -  UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 7**

**Servizio manutenzioni**

**Geom. Gianni Baracchi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **n** | **peso obiettivo** | **descrizione** | **stato di attuazione entro**  | **indicatori risultato**  | **note** |
| 31/07/2016 |
| 1 | **15** | Realizzazione opere già appaltate:Vialetti cimitero SociMarciapiede Via della Verna – SP208Asfaltature | relazione conclusiva che evidenzi l’assenza di avvenute correzioni in corso d’opera proprio per la assidua cura della direzione lavori |  |
| 2 | **10** | Attivazione contratto gestione Pubblica illuminazione | 30/09/2016 | riavvio della procedura con affidamento del servizio e firma del contratto | Se nel mese di giugno si sblocca la causa |
| 3 | **15** | Assegnazione aree verdi in sponsorizzazione | 30/08/2016 | conclusione procedure e stipula del contratto |  |
| 4 | **5** | Completamento area C.O.C. – Zona Ferrantina | 30/09/2016  | conclusione delle procedure e relazione sullo stato finale  |  |
| 5 | **5** | Gestione inserimenti lavorativi - LSU | 31/12/2016 | relazione finale che evidenzi il numero dei LSU, la data del loro inserimento e le attività a cui sono stati destinati  |  |
| 6 | **5** | Gestione logistica trasferimento aule scolastiche a seguito dei lavori di adeguamento sismico – Scuola materna Bibbiena Stazione. | 31/08/2016 | predisposizione di un piano operativo che descrittivamente indichi le attività da espletare e le modalità con cui poter operare |  |
| 7 | **10** | Bando individuazione aziende per assegnazione lavori manutenzione strade/fabbricati/aree verdi | 30/11/2016 | approvazione del bando e pubblicazione dello stesso  |  |
| 8 | **5** | Supporto logistico ad inserimento lavorativo migranti | 31/12/2016 | relazione descrittiva delle unità impegnate e attività loro affidate  |  |
| 9 | **5** | Completamento lavori area verde Serravalle. | 31/07/2016 | relazione conclusiva che evidenzi l’assenza di avvenute correzioni in corso d’opera proprio per la assidua cura della direzione lavori |  |
| 10 | **10** | Valutazione stato di conservazione ciminiera del Tannino e proposta di intervento. | 30/06/2016 | relazione e progettazione di interventi volti ad assicurare l’incolumità e la sicurezza  |  |
| 11 | **15** | Demolizione e ripristino dei luoghi area ex inceneritore – Le Pescine. | 30/06/2016 | avvio e conclusione delle procedure amministrative e operative  |  |